**ИНФОРМАЦИЯ**

о реализации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ отдельного государственного полномочия **по реализации мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними.**

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенций из бюджета города Севастополю бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ **2302,4 тыс. руб.,** целевой показатель **43525 м2.**

09.04.2018 года по результатам торгов заключен контракт на сумму **1957,04** тыс. руб., со специализированной подрядной организацией **ООО** «**РАДУГА**».

**Требование к качеству и характеру оказания услуг:**

Обеспечить оказание услуг на закрепленных территориях в полном соответствии с конкурсной документацией и агротехническими правилами и нормами, Приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Постановление Правительства Севастополя от 27 февраля 2015 г. N 116-ПП "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Севастополя" (с изменениями), Постановлением Правительства Севастополя от 14.11.2014 № 480 «Об утверждении порядка сноса, пересадки и обрезки зеленых насаждений и создании комиссии по обследованию качественного состояния (с изменениями).

При посадке зеленых насаждений использовать посадочный материал, прошедший карантинную химическую обработку растений от болезней и вредителей. Растительные культуры должны быть здоровыми, свободными от сорняков, вредителей и болезней, вызревшими и закаленными, с хорошо развитой корневой системой. Листва должна быть свободной от листовых пятнистостей и существенных физиологических повреждений, которые могли бы нанести ущерб внешнему виду растений или его последующему развитию в соответствии с ГОСТом 28852-90 «Рассада цветочных культур. Технические условия».

Ответственность за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, а также за гибель растений и потерю ими декоративного вида вследствие несвоевременных и некачественно выполненных работ несет «Исполнитель».

Не допускать накопления мусора, возникшего при производстве работ по посадке и содержанию, осуществлять его вывоз с момента возникновения в течение всего светового дня.

Обеспечить во время выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и охране окружающей среды.

Выполнять работы без нарушения благоустройства прилегающей территории.

В случае непроизвольного нанесения ущерба элементам благоустройства при производстве работ, незамедлительно исправлять нарушения за свой счет.

**Адресный перечень мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Кошение газонов зеленых зон со сбором и вывозом скошенной травы** | | | | |
| №  п/п | Наименование объекта | Ед.  изм. | Площадь | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Бухта Казачья (от территории автодороги Севастополь – порт Камышовая бухта – Бухта Казачья до ПОС № 299024) | м2 | 15570 | 7 раз |
| 2 | а/д Севастополь – порт Камышовая бухта – Бухта Казачья (участок от ул. Лиговская до ул. Бухта Казачья) | м2 | 3950 | 7 раз |
| 3 | ул. Лиговская | м2 | 8130 | 7 раз |
| 4 | Участок между ул. Бухта Казачья и автостоянкой | м2 | 1875 | 7 раз |
| 5 | Береговая зеленая зона Бухты Казачья у мемориала Великой Отечественной Войны | м2 | 14000 | 7 раз |
| **2. Копание грунта с удалением сорняков** | | | | |
| №  п/п | Наименование объекта | Ед.  изм. | Площадь | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Береговая зеленая зона Бухты Казачья у мемориала Великой Отечественной Войны | м2 | 6,87 | 7 раз |
|  | ул. Лиговская | м2 | 25 | 7 раз |
| **3. Обрезка декоративных кустов** | | | | |
| №  п/п | Наименование объекта | Ед.  изм. | Количество | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ул. Лиговская | шт. | 100 | 2 раза |
| **4. Обрезка кустов роз** | | | | |
| №  п/п | Наименование объекта | Ед.  изм. | Количество | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Береговая зеленая зона Бухты Казачья у мемориала Великой Отечественной Войны | шт. | 30 | 3 раза |
| **5. Полив зеленых насаждений из поливомоечной машины** | | | | |
| №  п/п | Наименование услуг | Ед.  изм. | Объем за период действия контракта. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Полив зеленых насаждений из поливомоечной машины | м3 | 220,5 | |
| **6. Обработка деревьев от вредителей** | | | | |
| №  п/п | Наименование услуг | Ед.  изм. | Количество | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обработка деревьев от вредителей | шт. | 600 | 2 раза |
| **7. Обработка кустарников от вредителей** | | | | |
| №  п/п | Наименование услуг | Ед.  изм. | Количество | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обработка кустарников от вредителей | шт. | 50 | 2 раза |
| **8. Обрезка деревьев** | | | | |
| №  п/п | Наименование услуг | Ед.  изм. | Количество | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обрезка деревьев диаметром от 21 до 30 см. | шт. | 10 | 1 |
| 2 | Обрезка деревьев диаметром от 31 до 40 см. | шт. | 9 | 1 |
| 3 | Обрезка деревьев диаметром от 41 до 50 см. | шт. | 7 | 1 |
| 4 | Обрезка деревьев диаметром от 51 до 60 см. | шт. | 10 | 1 |
| **9. Снос деревьев** | | | | |
| №  п/п | Наименование услуг | Ед.  изм. | Объем за период действия контракта. | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 1 | Снос деревьев диаметром до 20 см | м3 | 1,5 | |
| 2 | Снос деревьев диаметром от 21 до 30 см | м3 | 4,3 | |
| 3 | Снос деревьев диаметром от 31 до 40 см | м3 | 4,4 | |
| 4 | Снос деревьев диаметром от 41 до 50 см | м3 | 6,18 | |
| 5 | Снос деревьев диаметром от 51 до 60 см | м3 | 7 | |
| 6 | Снос деревьев диаметром от 61 до 70 см | м3 | 12,5 | |
| **10. Распиливание упавших деревьев** | | | | |
| №  п/п | Наименование услуг | Ед.  изм. | Объем за период действия контракта. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Распиливание упавших деревьев | м3 | 12,4721 | |
| **11. Подвязывание деревьев** | | | | |
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подвязывание деревьев | шт. | 124 | 2 |
| **12. Посадка цветников** | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Береговая зеленая зона Бухты Казачья у мемориала Великой Отечественной Войны | м2 | 51 | 2 |
| **13.Удаление самосевной поросли деревьев и кустарников** | | | | |
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Удаление самосевной поросли у деревьев и кустарников | шт. | 500 | 1 |
| **14.Удаление самосевной поросли вьющихся растений** | | | | |
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Удаление самосевной поросли вьющихся растений | м2 | 900 | 2 |
| **15. Устройство приствольных лунок** | | | | |
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство приствольных лунок | м2 | 31 | 7 |
| **16. Удобрение деревьев** | | | | |
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Кратность за период действия контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Удобрение деревьев | м2 | 31 | 2 |
|  |  |  |  |  |